Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 мая 2014 г.                                                                                                 № _____

п. Салым

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым

от 27 ноября 2013 года №137-п

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и уточнения перечня улиц подлежащих ремонту  п о с т а н о в ля ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                               Н.В. Ахметзянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от _____________ № _________

Паспорт

Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым

на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | 27 ноября 2013 года |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Салым |
| Соисполнители муниципальной программы | Предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 5. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения дней/ %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основным результатом реализации муниципальной программы является: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, - улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечение доступности и повышение уровня безопасности дорожного движения транспортных средств на территории сельского поселения Салым. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | год; всего; Подпрограмма №1; Подпрограмма №2. бюджет сельского поселения; бюджет автономного округа; иные источники; бюджет сельского поселения; иные источники. 2014; 7433; 633; 2518; 0; 4282; 0. 2015; 14041; 1524; 9953; 0; 2564; 0. 2016; 10216; 383; 7269; 0; 2564; 0. 2017; 62275; 383; 7269; 54623; 0; 0. 2018; 7652; 383; 7269; 0; 0; 0. 2019; 7652; 383; 7269; 0; 0; 0. 2020; 7652; 383; 7269; 0; 0; 0. Всего:; 116921; 4072; 48816; 54623; 9410; 0. Финансовое обеспечение программы: 1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». - Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств поселения, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2. Подпрограмма №2 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». - Денежные средства бюджета сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (показатели конечных результатов) | Основным результатом реализации программы является: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, - улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечение доступности и повышение уровня безопасности дорожного движения транспортных средств на территории сельского поселения Салым. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 125580,95 кв. м.

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения.

1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

Раздел 2. Цели и задачи и показатели их достижения

2.1 Цели программы:

- развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

2.2 Задачи подпрограммы:

- строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения и создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения сельского поселения Салым.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2.

3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым:

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия  протяженностью 4,3 км, общей площадью 24 396 кв.м;

- ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 3064 кв.м.

3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км.

3.3. Содержание автомобильных дорог:

- механизированная уборка улично-дорожной сети;

- ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Салым

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым;

- конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму.

4.2. Соисполнителями муниципальной программы являются предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Соисполнители муниципальной программы:

- представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

4.3. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования.

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму.

Таблица 1

Целевые показатели Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных

для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,3 км), км | 15,1 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 19,4 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения дней/ % | 365 / 100 | 365 / 100 | 365 / 100 | 366/100 | 365 / 100 | 365 / 100 | 365 / 100 | 366/100 | 366/100 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к 2013 году до 85,5%, % | 65,9 | 66,8 | 69,4 | 72,0 | 77,7 | 80,8 | 83,4 | 85,5 | 85,5 |
| 2 | Строительство автомобильных дорог и межквартальных проездов – 1,06 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 1,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | мероприятия программы |  | ответственный исполнитель/ соисполнитель |  |  | источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | улица Юбилейная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 5941 | 0 | 5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 0,330 км площадью 1854 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5644 | 0 | 5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | улица Звездная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 4536 | 0 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 0,252 км площадью 1348 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4309 | 0 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | улица Таежная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 7652 | 0 | 0 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 0,560 км площадью 3136 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7269 | 0 | 0 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | улица Транспортная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 7652 | 0 | 0 | 0 | 7652 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 1,259км площадью 7931м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7269 | 0 | 0 | 0 | 7269 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | улица Садовая |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 7652 | 0 | 0 |  | 0 | 7652 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 0,740 км площадью 4177 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7269 | 0 | 0 |  | 0 | 7269 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 383 | 0 | 0 |  | 0 | 383 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | улица Южная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 7652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7652 | 0 |
|  | протяженностью 0,622 км площадью 3732 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7269 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | улица Набережная |  |  | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 7652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7652 |
|  | протяженностью 0,325 км площадью 1398 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7269 |
|  | улица Зеленая протяженностью 0,205 км площадью 820 кв.м. |  |  |  |  | местный бюджет | 383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2.1 | участок дороги ул. Молодежная | администрация сельского поселения Салым |  |  |  | всего | 2651 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 0,300 км площадью 2464 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2518 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | улица Дорожников | администрация сельского поселения Салым |  |  |  | всего | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | протяженностью 1,608 км площадью 600 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | улицы Северная, Центральная, Высокая, 45 лет Победы | администрация сельского поселения Салым |  |  |  | всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общей площадью 250 м2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | всего | 52888 | 3151 | 11477 | 7652 | 7652 | 7652 | 7652 | 7652 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 48816 | 2518 | 9953 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4072 | 633 | 1524 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача II Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне поселок Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство проездов и автомобильных дорог протяженностью 1,060 км |  |  |  | администрация сельского поселения Салым | всего | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче II |  |  |  |  | всего | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по |  |  |  |  | всего | 107511 | 3151 | 11477 | 7652 | 62275 | 7652 | 7652 | 7652 |
|  | Подпрограмме 1 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 48816 | 2518 | 9953 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4072 | 633 | 1524 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |
| ПОПРОГРАММА 2 "Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I Зимнее содержание сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, площадей, проездов и тротуаров 165 062 кв.м. |  |  |  | администрация сельского поселения Салым | всего | 8700 | 3900 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8700 | 3900 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | всего | 8700 | 3900 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8700 | 3900 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача II Техническое обслуживание и содержание дорожных знаков и дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту дорожных знаков |  |  |  | администрация сельского поселения Салым | всего | 410 | 282 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 410 | 282 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки |  |  |  | администрация сельского поселения Салым | всего | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче II |  |  |  |  | всего | 710 | 382 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 710 | 382 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по |  |  |  |  | всего | 9410 | 4282 | 2564 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмме 2 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9410 | 4282 | 2564 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по |  |  |  |  | всего | 116921 | 7433 | 14041 | 10216 | 62275 | 7652 | 7652 | 7652 |
|  | Муниципальной программе |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 58226 | 2518 | 9953 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 | 7269 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13482 | 4915 | 4088 | 2947 | 383 | 383 | 383 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 54623 | 0 | 0 | 0 | 54623 | 0 | 0 | 0 |