Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23  сентября 2013г.                                                                                                 №       -п

п.Салым

О внесении изменений в приложение  2 к постановлению администрации

сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 12-п

В  связи  с  уточнением  расходов  по  укреплению  пожарной    безопасности

п о с т а н о в л я ю:

1.  В приложение 2 «Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год»  к постановлению администрации сельского поселения Салым от 04 февраля 2013 года № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 год» внести следующие изменения:

1.1.  Раздел «МУ «Спорткомплекс «Атлет» изложить в следующей редакции:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Объем работ | Сроки выполнения | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |
| 1 | Обучение специалистов по программе «Пожарный минимум» | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 1 чел. | 4 кв. | 1,8 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в спортзалах: «Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжной базе, блок-контейнере | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 5 объектов | ежемесячно | 92,864 |
| 3 | Замена, зарядка и проверка огнетушителей | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 4 шт. | 3 кв. | 2,52 |
| 4 | Световое табло «Выход» | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 7 шт. | 3 кв. | 2,45 |
| 5 | Лестница веревочная спасательная ЛВС (5 м) | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 1 шт. | 3 кв. | 3,716 |
| 6 | Крепление для огнетушителей (кронштейн) | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 10 шт. | 3, 4 кв. | 2,0 |
| 7 | Лента ЛТСМ оградительная | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 3 шт. | 3 кв. | 1,35 |
| 8 | Топор пожарный | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 4 шт. | 3 кв. | 2,4 |
| 9 | Ведро пожарное конусное | МУ «Спорткомплекс «Атлет» | 2 шт. | 3 кв. | 0,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 109,9 |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения                                                                              Н.В. Ахметзянова