Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

30 ноября 2018 года                                                                                               №_____

п.Салым

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым", в целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                Н.В. Ахметзянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от  30 ноября  2018 года №

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Салым от 2018 года № |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Администрация сельского поселения Салым» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым. 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению. |
| Подпрограммы | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % 2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым, дней/ % 3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 261 702,43804 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 31 624,56501 тыс. рублей; 2020 год – 45 249,21908 тыс. рублей; 2021 год – 33 356,78007 тыс. рублей; 2022 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2023 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2024 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2025 год – 37 867,96847 тыс. рублей. - бюджет автономного округа 15 582,64401 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6 611,14824 тыс. рублей; 2020 год – 8 971,49577 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей. - бюджет района 0,000000 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей. - бюджет поселения 94 647,92015 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 25 013,41677 тыс. рублей; 2020 год – 36 277,72331 тыс. рублей; 2021 год – 33 356,78007 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей. - иные источник 151 471,87388 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2023 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2024 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 2025 год – 37 867,96847 тыс. рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  12 626,6 га.

На территории поселения на большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного сообщения .

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,464 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 16,217 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,076 км,  с щебеночным покрытием – 1,787 км, грунтовые дороги – 1,502 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 108,339 тыс. кв. м.

Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог 
в нормативное состояние. Практика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет 
к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт. Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения общего пользования 
в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1 Цели программы:

1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым.

2.2 Задачи программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Салым.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению.

2.3. Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям с 72% до 100% (показатель №1);

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым (показатель №2);

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 100% (показатель №3).

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

2.  Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Салым

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым;

- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.

-  разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных мероприятий муниципальной программы. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное мероприятие и объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный план утверждается главой администрации сельского поселения Салым распоряжением администрации сельского поселения.

4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования.

Уровень софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета автономного устанавливается в размере не более 95% от годового объема бюджетных ассигнований по каждому объекту.

Доля софинансирования объектов из местного бюджета ежегодно должна составлять не менее 5% годового объема бюджетных ассигнований по каждому объекту.

В случае выделения муниципальному образованию дополнительного объема Субсидии, за исключением выделения дополнительного объема Субсидии в целях исполнения поручений Губернатора и решений, принятых Правительством автономного округа, софинансирование осуществляется в долях: бюджет автономного округа не более 50%, местный бюджет не менее 50% (в пределах дополнительного объема бюджетных ассигнований).

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2019-2025 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2019 года, путем внесения изменений в данную программу.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовый целевой показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % | 72 | 74 | 79 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым, дней/ % | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 365/100 |
| 3 | Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 |

Таблица 2

| Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия муниципальной программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель | источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. (показатель №1, показатель №2) | МУ "Администрация сельского поселения Салым" | всего |  | 112 400,52486 | 10 295,72027 | 23 920,37434 | 12 027,93533 | 16 539,12373 | 16 539,12373 | 16 539,12373 | 16 539,12373 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 15 582,64401 | 6 611,14824 | 8 971,49577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 30 661,38593 | 3 684,57203 | 14 948,87857 | 12 027,93533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | иные источники |  | 66 156,49492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 539,12373 | 16 539,12373 | 16 539,12373 | 16 539,12373 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. (показатель №3) | МУ "Администрация сельского поселения Салым" | всего |  | 149 301,91318 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 63 986,53422 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | иные источники |  | 85 315,37896 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 | 21 328,84474 |
| 3 | Всего по муниципальной программе | МУ "Администрация сельского поселения Салым" | всего |  | 261 702,43804 | 31 624,56501 | 45 249,21908 | 33 356,78007 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 15 582,64401 | 6 611,14824 | 8 971,49577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 94 647,92015 | 25 013,41677 | 36 277,72331 | 33 356,78007 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | иные источники |  | 151 471,87388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный исполнитель | МУ "Администрация сельского поселения Салым" | всего | 261 702,43804 |  | 31 624,56501 | 45 249,21908 | 33 356,78007 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 15 582,64401 |  | 6 611,14824 | 8 971,49577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | бюджет поселения | 94 647,92015 |  | 25 013,41677 | 36 277,72331 | 33 356,78007 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | иные источники | 151 471,87388 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 | 37 867,96847 |