Отчет

о реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра

на 2016-2022 годы и на период до 2027 года

за 2018 год

| № п/п | Общий финансовый план программы | Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Исполнено в 2017 г. | Причины неисполнения |
|  | Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 19850 | 30000 | 17850 | 112950 | 0 | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований |
|  | Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения | 0 | 0 | 8284 | 4142 | 4142 | 8284 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 0 | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований |
|  | Развитие системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 0 | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований |
|  | Развитие системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения | 0 | 0 | 7245 | 8021 | 4380 | 2345 | 1805 | 1805 | 1805 | 1043 | 0 | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований |
|  | Развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 2487 | 2487 | 4001 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году денежные средства на мероприятия не выделялись в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований |