ОТЧЕТ

о реализации мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2027 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2027 годы утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым 20 октября 2017 года №125-п. В связи с чем мероприятия и денежные средства на объекты социальной инфраструктуры на 2017 год не запланированы.

| Наименование мероприятия | Характеристика объекта | Итого в ценах 2017 г., тыс. руб. без НДС | Стоимость в прогнозных цены тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Строительство детского сада в поселке Сивыс-Ях | Площадь 521 кв. м; вместимость – 30 мест | 25611 | 0 | 13510 | 14050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в поселке Салым | Общая площадь 1610 кв. м; вместимость – 120 мест | 62211 | 0 | 32816 | 34129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в поселке Салым | Общая площадь 4929 кв. м; вместимость – 190 мест | 189262 | 0 | 66557 | 69219 | 71365 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство в поселке Салым 4 корпусов больницы (за счет сноса недействующей школы) | Общая площадь 2845 кв. м.; вместимость – 50 койко/мест | 131384 | 0 |  |  | 74312 | 76467 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники в поселке Салым | Общая площадь 1097 кв. м.; 50 посещений в смену | 42573 | 0 |  |  | 24080 | 24778 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство аптеки в поселке Салым | Общая площадь 283 кв. м. | 8275 | 0 | 8730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос недействующего здания дома культуры и строительство нового в поселке Сивыс-Ях | Вместимость - 100 мест; площадь 1500 кв. м | 69600 | 0 |  |  | 39366 | 40508 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта религиозного назначения – церкви в поселке Сивыс-Ях | Общая площадь 150 кв. м. | 15000 | 0 |  |  |  |  | 17967 |  |  |  |  |  |
| Строительство дома культуры в поселке Сивыс-Ях | Вместимость - 100 мест, площадь 670 кв. м | 26228 | 0 |  |  |  |  | 31415 |  |  |  |  |  |
| Строительство дома культуры в поселке Салым | Общая площадь 6696 кв. м; вместимость – 270 мест; | 256903 | 0 |  |  |  |  | 102571 | 105750 | 108817 |  |  |  |
| Строительство библиотеки в поселке Салым | Площадь 362 кв. м | 14437 | 0 |  |  |  |  | 17293 |  |  |  |  |  |
| Строительство дома творчества в поселке Салым | Площадь 2977 кв. м.; вместимость -150 мест. | 114540 | 0 |  |  |  |  |  | 47149 | 48516 | 49680 |  |  |
| Строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в поселке Салым | Мощность - 42 чел./час, площадь 5316 кв. м. | 204076 | 0 |  |  |  |  |  | 84005 | 86441 | 88516 |  |  |
| Строительство спорткомплекса | Площадь 676 кв. м. | 26457 | 0 |  |  |  | 30797 |  |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС |  | 1186557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |