ОТЧЕТ

о реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа – Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 года утверждена постановлением администрации сельского поселения Салым

от 25 мая 2017 года №52-п.

В 2018 году согласно мероприятиям программы выполнены следующие мероприятия:

-  обустроены 2 пешеходных перехода на автомобильных дорогах сельского поселения Салым ул. 55 лет Победы, ул. Привокзальная (установка дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки) на общую сумму 193 100,00 рублей;

- в соответствии с ПОДД нанесена осевая линейная дорожная разметка на автомобильных сельского поселения Салым 55 лет Победы, Мира, Привокзальная, нанесена линейная разметка по улицам Приозерная, Молодежная, 55 лет Победы, Высокая, Дорожников, Нагорная, Северная, Юбилейная, Центральная, Зеленая в объеме 7000 п.м., на сумму 98 000, 00 руб.