Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2015 г.                                                                                                 № 135-п

п.Салым

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года №137-п

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы»

(в ред. постановлений от 21.02.2014 № 20-п, от 23.06.2014 № 90-п,

от 29.12.2014 № 170-п, от 26.02.2015 № 11-п, от 05.08.2015 № 100-п)

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и уточнения расходов, перечня мероприятий, улиц подлежащих ремонту,  п о с т а н о в ля ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                    Н.В. Ахметзянова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 05 октября 2015 г. № 135-п

Паспорт

Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым

на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | 27 ноября 2013 года |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Салым |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. |
| Задачи муниципальной программы | - Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. - Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения дней/ %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Подпрограмма №1 2014 год: - бюджет сельского поселения 625,33315 тыс.руб. - бюджет автономного округа 2518,00000 тыс.руб. 2015 год: - бюджет сельского поселения 5263,99600 тыс.руб. - иные внебюджетные источники 500,00000 тыс.руб. 2016 год: - бюджет Нефтеюганского района 524,00000 тыс.руб. - бюджет автономного округа 9953,00000 тыс.руб. - иные внебюджетные источники 500,00000 тыс.руб. 2017 год: - бюджет Нефтеюганского района 383,00000 тыс.руб. - бюджет сельского поселения 38009,25500 тыс.руб. - бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. - иные внебюджетные источники 500,00000 тыс.руб. 2018 год: - бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб. - бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 2019 год: - бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб. - бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. 2020 год: - бюджет сельского поселения 883,00000 тыс.руб. - бюджет автономного округа 7269,00000 тыс.руб. Подпрограмма №2 2014 год: - бюджет сельского поселения 4415,25000 тыс.руб. 2015 год: - бюджет сельского поселения 5167,39180 тыс.руб. 2016 год: - бюджет сельского поселения 4548,00000 тыс.руб. 2017 год: - бюджет сельского поселения 4548,00000 тыс.руб. Финансовое обеспечение программы: 1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». - Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. - Денежные средства бюджета сельского поселения. 2. Подпрограмма №2 - Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». - Денежные средства бюджета сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (показатели конечных результатов) | Основным результатом реализации программы является: - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, - улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 125580,95 кв. м.

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения.

1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

Раздел 2. Цели и задачи и показатели их достижения

2.1 Цели программы:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым.

- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым.

2.2Задачи программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности населения сельского поселения Салым;

- повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:

- регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;

- ремонт земляного полотна;

- ремонт дорожной одежды;

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и элементов по их обустройству предусматривают:

- очистку проезжей части дорог;

- очистку проезжей части мостов;

- очистку обочин, автопавильонов;

- очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб;

- замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

Мероприятия по капитальному ремонту дорог и мостов предусматривают:

- проектно-изыскательские работы;

- экспертизу проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги.

Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения предусматривают:

строительство автодорог и проездов общего пользования местного значения.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Салым

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым;

- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.

4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования.

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных

для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов |  |  | Базовый показатель на начало реализации государственной программы |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,3 км), км |  |  | 15,1 |  |  | 15,1 | 15,7 |  | 16,3 |  | 17,6 |  | 18,3 |  | 18,9 |  | 19,4 |  | 19,4 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения дней/ % |  |  | 365 / 100 |  |  | 365 / 100 | 365 / 100 |  | 366/100 |  | 365 / 100 |  | 365 / 100 |  | 365 / 100 |  | 366/100 |  | 366/100 |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к 2013 году до 85,5%, % |  |  | 65,9 |  |  | 66,8 | 69,4 |  | 72,0 |  | 77,7 |  | 80,8 |  | 83,4 |  | 85,5 |  | 85,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |
| Перечень программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | мероприятия программы | ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г |  | 2015г |  | 2016г |  | 2017г |  | 2018г |  | 2019г |  |  | 2020г |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Цель: Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 43736,00000 |  |  | 2651,00000 |  | 0,00000 |  | 10477,00000 |  | 7652,00000 |  | 7652,00000 |  | 7652,00000 |  |  | 7652,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 41547,00000 |  |  | 2518,00000 |  | 0,00000 |  | 9953,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  |  | 7269,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 907,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 524,00000 |  | 383,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1282,00000 |  |  | 133,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 383,00000 |  | 383,00000 |  |  | 383,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 2 |  | Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 3992,33315 |  |  | 492,33315 |  | 1000,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  |  | 500,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2992,33315 |  |  | 492,33315 |  | 1000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  |  | 500,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 1000,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 3 |  | Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 500,00000 |  |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 500,00000 |  |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 4 |  | Строительство автомобильных дорог и проездов | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 38009,25500 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 38009,25500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 38009,25500 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 38009,25500 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 5 |  | Ремонт автомобильных дорог | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 2300,00000 |  |  | 0,00000 |  | 2300,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2300,00000 |  |  | 0,00000 |  | 2300,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | Укрепление водоотводных канав автомобильных дорог ул. Солнечная, ул. 45 лет Победы |  |  | всего | 1963,99600 |  |  |  |  | 1963,99600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1963,99600 |  |  | 0,00000 |  | 1963,99600 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | ИТОГО по |  |  | всего | 90501,58415 |  |  | 3143,33315 |  | 5763,99600 |  | 10977,00000 |  | 46161,25500 |  | 8152,00000 |  | 8152,00000 |  |  | 8152,00000 |  |
|  |  | задаче |  |  | бюджет автономного округа | 41547,00000 |  |  | 2518,00000 |  | 0,00000 |  | 9953,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  |  | 7269,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 907,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 524,00000 |  | 383,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 46547,58415 |  |  | 625,33315 |  | 5263,99600 |  | 0,00000 |  | 38009,25500 |  | 883,00000 |  | 883,00000 |  |  | 883,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 1500,00000 |  |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | ИТОГО по |  |  | всего | 90501,58415 |  |  | 3143,33315 |  | 5763,99600 |  | 10977,00000 |  | 46161,25500 |  | 8152,00000 |  | 8152,00000 |  |  | 8152,00000 |  |
|  |  | Подпрограмме 1 |  |  | бюджет автономного округа | 41547,00000 |  |  | 2518,00000 |  | 0,00000 |  | 9953,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  |  | 7269,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 907,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 524,00000 |  | 383,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 46547,58415 |  |  | 625,33315 |  | 5263,99600 |  | 0,00000 |  | 38009,25500 |  | 883,00000 |  | 883,00000 |  |  | 883,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 1500,00000 |  |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского поселения Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, площадей, проездов и тротуаров | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 16388,62827 |  |  | 4000,00000 |  | 4388,62827 |  | 4000,00000 |  | 4000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16388,62827 |  |  | 4000,00000 |  | 4388,62827 |  | 4000,00000 |  | 4000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 1.2 |  | Выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог, дорожных знаков, дорожной разметки | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 2024,50000 |  |  | 380,50000 |  | 548,00000 |  | 548,00000 |  | 548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2024,50000 |  |  | 380,50000 |  | 548,00000 |  | 548,00000 |  | 548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 1.3 |  | Приобретение светофора | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 97,90000 |  |  | 0,00000 |  | 97,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 97,90000 |  |  | 0,00000 |  | 97,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  | всего | 18511,02827 |  |  | 4380,50000 |  | 5034,52827 |  | 4548,00000 |  | 4548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 18511,02827 |  |  | 4380,50000 |  | 5034,52827 |  | 4548,00000 |  | 4548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| Задача II Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Услуги по изготовлению технических планов и постановка на кадастровый учет автомобильные дороги состоящие в муниципальной собственности сельского поселения | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 82,86353 |  |  | 0,00000 |  | 82,86353 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 82,86353 |  |  | 0,00000 |  | 82,86353 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 2.2 |  | Оплата штрафов по административным правонарушениям | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 10,00000 |  |  | 10,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,00000 |  |  | 10,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 2.3 |  | Работы по изготовлению справок о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на объекты: автомобильные дороги бесхозяйные | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 24,75000 |  |  | 24,75000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,75000 |  |  | 24,75000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
| 2.4 |  | Приобретение информационных материалов по безопасности дорожного движения | администрация сельского поселения Салым |  | всего | 50,00000 |  |  | 0,00000 |  | 50,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00000 |  |  | 0,00000 |  | 50,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | Итого по задаче II |  |  | всего | 167,61353 |  |  | 34,75000 |  | 132,86353 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 167,61353 |  |  | 34,75000 |  | 132,86353 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | ИТОГО по |  |  | всего | 18678,64180 |  |  | 4415,25000 |  | 5167,39180 |  | 4548,00000 |  | 4548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | Подпрограмме 2 |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 18678,64180 |  |  | 4415,25000 |  | 5167,39180 |  | 4548,00000 |  | 4548,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | ВСЕГО по |  |  | всего | 109180,22595 |  |  | 7558,58315 |  | 10931,38780 |  | 15525,00000 |  | 50709,25500 |  | 8152,00000 |  | 8152,00000 |  |  | 8152,00000 |  |
|  |  | Муниципальной программе |  |  | бюджет автономного округа | 41547,00000 |  |  | 2518,00000 |  | 0,00000 |  | 9953,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  | 7269,00000 |  |  | 7269,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 907,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 524,00000 |  | 383,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 65226,22595 |  |  | 5040,58315 |  | 10431,38780 |  | 4548,00000 |  | 42557,25500 |  | 883,00000 |  | 883,00000 |  |  | 883,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные средства | 1500,00000 |  |  | 0,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |