**Сельское поселение Салым**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 февраля 2022 года № 15-п

п. Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2022 года

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить:

2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2022 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1;

2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 2;

2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3.

3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С.

Глава поселения Н.В. Ахметзянова

Приложение 1

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 09 февраля 2022 года № 15-п

# П Л А Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2022 году на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов и учреждений социального назначения | Февраль-Март | ООО «ТСК» (по согласованию), ЛПДС «Салым» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 2 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Февраль-Апрель | ООО «ДСП» (по согласованию), ООО «ТСК» (по согласованию), Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию), администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3 | Очистка от снега пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним | Февраль-Апрель | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию),Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию),организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 4 | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Апрель | Администрация с.п. Салым, ПМУП «УТВС» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 5 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток, размещение информации на стендах, официальном сайте с.п. Салым, информационном бюллетене «Салымский Вестник») | Апрель | Администрация с.п. Салым |
| 6 | Очистка от заторов древесины в районе мостов. | Апрель-Май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 7 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления | По мере необходимости | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» (по согласованию), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 9 | Определение мест размещения эвакуированного населения | Апрель | Администрация с.п. Салым |
| 10 | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические сети» (по согласованию) |
| 11 | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, МП НРМУТТП (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 12 | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 13 | Подготовка и обследование ПВР | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, пункты ПВР |
| 14 | Заключение соглашений об обеспечении питьевой водой и продуктами питания | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |

Приложение 2

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 09 февраля 2022 года № 15-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления

## на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а) Речные средства |
| Мотолодка – 1 ед.Мотолодка – 1ед. | 1 апреля | Администрация с.п. СалымБаза КС-6 | Администрация с.п. СалымСамсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| б) Авиационные средства – нет |
| Авиационных средств нет | - | Имеется вертолетная площадка | аэропорт |
| в) Инженерная и автомобильная техника |
| Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 -1-едТрактор ТО-49-1ед | постоянно | База Филиала № 1 ПМУП «УТВС» | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» |
| Экскаватор ЭО-33211-1ед.Мотопомпа – 1 ед | постоянно | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| Автобус вахта камаз-1едУРАЛ гпа-1ед | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС «Салым» | ЛПДС «Салым» |
| Мерседес Бенц Спринтер Класси-1 ед.Минипогрузчик одноковшовый Doosan 450 Plys – 1ед.Мотопомпа – 2ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым |
| Автобус ПАЗ 3237 - 2едПАЗ 4230 – 1ед | постоянно | МПНРМУТТП | МПНРМУТТП |

Приложение 3

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 09 февраля 2022 года № 15 -п

СОСТАВ

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Место дислокации | Состав рабочей группы (Ф.И.О. полностью) | Должность |
| 1 | МУ «Администрация с.п.Салым» | Черкезов Генади Саввич | заместитель главы поселения |
| 3 | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» | Аглиуллин Орестам Чигангирович | управляющий |
| 4 | Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 |  Зимин Александр Анатольевич |  начальник |
| 5 | ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях | Набиев Марат Феликсович  | начальник |
| 6 | Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические сети» | Горшков Сергей Георгиевич | мастер распределительных сетей |
| 7 | Метеостанция | Адаменко Ольга Ивановна | начальник |
| 8 | ООО «ДСП» | Николаева Ирина Иосифовна | директор |