

**Сельское поселение Салым**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 февраля 2025 года № 36-п

п. Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2025 года

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить:

2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2025 году на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 1;

2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 2;

2.3. состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым, согласно приложению 3.

3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

5. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С.

Глава поселения Н.В. Ахметзянова

Приложение 1

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 25 февраля 2025 года № 36-п

# П Л А Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2025 году на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов и учреждений социального назначения | Март | ООО УК «Зенит» (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 2 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Февраль-Апрель | ООО «ДорТехСтрой» (по согласованию), ООО УК «Зенит» (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3 | Очистка от снега пожарных гидрантов, колодцев и подъездов к ним | Постоянно | ПМУП «УТВС» (по согласованию), МКУ «АХС»,организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 4 | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Апрель | Администрация с.п. Салым |
| 5 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток, размещение информации на стендах, официальном сайте с.п. Салым, информационном бюллетене «Салымский Вестник», а также в сети Интернет) | Апрель | Администрация с.п. Салым |
| 6 | Очистка от заторов древесины в районе мостов. | Апрель-Май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 (по согласованию) |
| 7 | Уточнение районов вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | Апрель | Администрация с.п. Салым |
| 8 | Информирование населения об угрозе возникновения затопления (обрушения береговой зоны) и правилах поведения при стихийных бедствиях на официальном сайте поселения | В период паводка | Администрация с.п. Салым |
| 9 | Корректировка схемы связи и оповещения руководящего состава | Март | Администрация с.п. Салым |
| 10 | Проверка и приведение в готовность пунктов временного размещения (ПВР), определение маршрутов эвакуации, организация первоочередного жизнеобеспечения населения | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, пункты ПВР |
| 11 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым |
| 12 | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 13 | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | Акционерное общество «Городские электрические сети» (по согласованию) |
| 14 | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, ООО «РегионАвтоТранс» (по согласованию), организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 15 | Заключение соглашений об обеспечении питьевой водой и продуктами питания | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 16 | Уточнить планы эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затопляемой территории | Март  | Администрация с.п. Салым |
| 17 | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 18 | Обеспечить надлежащий общественный порядок и охрану жилья в зонах предполагаемых подтоплений. | По мере необходимости | Администрация с.п. Салым, ОП № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |
| 19 | Обеспечить необходимым количеством лекарственных средств и медикаментов, а в случае необходимости организовать медицинское обслуживание населения. | Март | БУ Нефтеюганская районная больница (по согласованию) |
| 20 | Создание необходимых запасов строительных материалов (песок, грунт, мешки и т.д.) | Март | Администрация с.п. Салым |
| 21 | Мониторинг, сбор, обобщение и своевременная передача донесений о паводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | В период паводка | Администрация с.п. Салым |
| 22 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Март-май | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 23 | Приведение в готовность сил и средств организаций и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | Апрель-май | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 24 | В период резкого подъема воды организация дежурства ответственных должностных лиц на территории сельского поселения | В период паводка | Администрация с.п. Салым, КЧС и ОПБ, руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 25 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды (осуществлять замеры уровня воды 2 раза в сутки в 900 и в 1800 часов) | В период паводка | Администрация с.п. Салым |
| 26 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | По мере необходимости | Руководители предприятий, организаций и учреждений в соответствии с соглашениями  |
| 27 | Развертывание пунктов ПВР по распоряжению главы поселения | По мере необходимости | Руководители ПВР |
| 28 | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления) | Апрель | Администрация с.п. Салым, ПМУП «УТВС» (по согласованию) |
| 29 | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих аншлагов и знаков, запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд | Март | МКУ «Административно-хозяйственная служба» |
| 30 | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка | В период паводка | Администрация с.п. Салым, народная дружина с.п. Салым |

Приложение 2

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 25 февраля 2025 года № 36-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления

## на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование средств** | **Срок готовности** | **Место дислокации** | **Принадлежность** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| а) Речные средства |
| Мотолодка – 1 ед.Мотолодка – 1 ед. | 1 апреля | Администрация с.п. СалымБаза КС-6 | Администрация с.п. СалымСамсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| б) Авиационные средства – нет |
| Авиационных средств нет | - | Имеется вертолетная площадка | аэропорт |
| в) Инженерная и автомобильная техника |
| Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 -1ед. | постоянно | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» |
| Экскаватор ЭО-33211-1 ед.Мотопомпа – 1 ед. | постоянно | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| Автобус вахта камаз-1 ед.УРАЛ гпа-1 ед. | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС «Салым» | ЛПДС «Салым» |
| Минипогрузчик одноковшовый Doosan 450 Plys – 1 ед.Мотопомпа – 2 ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым |
| Автобус ПАЗ – 2 ед. | постоянно | ООО «РАТ» | ООО «РАТ» |

Приложение 3

 к постановлению администрации

сельского поселения Салым

 от 25 февраля 2025 года № 36-п

СОСТАВ

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место дислокации** | **Состав рабочей группы (Ф.И.О. полностью)** | **Должность** |
| 1 | МУ «Администрация с.п.Салым» | Черкезов Генади Саввич | заместитель главы поселения |
| 3 |  ПМУП «УТВС» | Аглиуллин Орестам Чигангирович | начальнику БТВС Салым ПМУП «УТВС» |
| 4 | Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 |  Творогов Алексей Владимирович | начальник |
| 5 | ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях | Набиев Марат Феликсович  | начальник |
| 6 | Филиал АО «Горэлектросеть» «Пойковские электрические сети» | Пробст Владимир Александрович  |  директору |
| 7 | Метеостанция | Адаменко Ольга Ивановна | начальник |
| 8 | ООО «ДСП» | Николаева Ирина Иосифовна | директор |