Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2010                                                                                                                                                         № 47-п

п.Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2010 года

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка 2010 года  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2010 году на территории сельского поселения Салым (приложение 1).

2. Утвердить состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (приложение 2).

3. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Рындина О.Ю.

Глава поселения                                                                               В.Ю.Сапунов

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Салым                                                                                            от «30» марта 2010г.№ 47-п

# П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весеннего паводка в 2010 году на территории сельского поселения Салым.

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Очистка от снега кровель жилых домов | Март | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ п.Сивыс-Ях, Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
|  | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Март-апрель | ЗАО «Мехстрой», ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ЗАО Сибдорстрой» и др.предприятия |
|  | Очистка от снега колодцев и подъездов к ним | Март | Ф-л №1 ПМУП «УТВС», ООО«Тепловик», ДТВУ-8 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
|  | Очистка от снега отмосток жилых домов | Март-апрель | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
|  | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Март- апрель | ЗАО «Мехстрой», ООО «Контур Сервис», ПМУП «УТВС», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ОАО «ПМК-СН», предприятия |
|  | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток) | Апрель | Администрация сельского поселения Салым |
|  | Очистка от заторов древесины в р-не мостов. | Апрель-май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 ОАО «Кода Салым Лес», ЗАО «Салым-93» |
|  | Откачка воды насосами в местах подтопления, из подвалов жилых домов | По мере необходимости | ПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ТСЖ «Тайга», ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, |
|  | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Территориальное управление «Салымское лесничество» |
|  | Определение мест размещения эвакуированного населения | Апрель | Администрация сельского поселения Салым, организации |
|  | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | ООО «Сибтрансэлектро» |
|  | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |
|  | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |

Глава поселения                                                                            В.Ю.Сапунов

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым                                                                                           от «30» марта 2010г. № 47-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления

## на территории сельского поселения Салым

(по состоянию на 01.04.2010 года)

| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а) Речные средства |  |  |  |  |
| Мотолодки – 2 ед. | 1 мая | ТУ «Салымское лесничество» | ТУ «Салымское лесничество» | Телефон 290-468 |
| Мотолодка «Казанка» с прицепом– 1 ед | май | База ПТТиСТ п.КС-6 | Уч-к №1 а/к №5 ПТТиСТ | телефон 292-288 296-247 |
| б) Авиационные средства - нет |  | имеется вертолетная площадка | аэропорт | телефон 290-224 |
| в) Инженерная и автомобильная техника |  |  |  |  |
| Экскаватор Грейдер ДЗ – 1 ед. Мотопомпа-1 ед | постоянно | Пр.база ЗАО «Сибдорстрой» | ЗАО «Сибдорстрой» | телефон 290-601 290-602 |
| Автобус Газель-1ед | постоянно | ТУ «Салымское лесничество» | ТУ «Салымское лесничество» | Телефон 290-468 |
| Вахта УРАЛ-1ед Грейдозер -1ед Бульдозер Т-170 Мотопомпа – 1 ед | постоянно | ООО РЛК «Кода Лес» | ООО РЛК «Кода Лес» | телефон 290-823 |
| Ассениз-ная машина КАМАЗ-КО-505 Ассениз-ная машина УРАЛ-КО-505 Трактор ТО-49-1ед | постоянно | База Ф-ла №1 ПМУП «УТВС» | Ф-л №1 ПМУП «УТВС» | телефон 290-491 290-417 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед ГАЗ-«Соболь»-1 ед | постоянно | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | телефон 292-507 |
| Экскаватор-1 ед Самосвал – 4 ед. | постоянно | ЗАО «Салым-93» | ЗАО «Салым-93» | телефон 290-113 |
| Автогрейдер-1ед Экскаватор-1ед Погрузчик-1ед. УДС –1ед | постоянно | ЗАО «Мехстрой» | ЗАО «Мехстрой» | телефон 290-631 |
| Автобус -1 ед Трал -1ед Газель (грузопассажир.) 1ед | постоянно | ООО «ПРР-Сервис» | ООО «ПРР-Сервис» | телефон 290-592 |
| Автобус ЛАЗ-3699 – 2ед. Бортовая УРАЛ-1ед Бортовая полуприцеп-1ед | постоянно | База ПТТиСТ п.КС-6 | Уч-к №1 а/к №5 ПТТиСТ | телефон 292-288 296-336 |
| Автобус-1ед Бортовая УРАЛ-1ед | постоянно | База п.Сивыс-Ях ЛПДС«Салым» | ЛПДС «Салым» | телефон 298-528 298-514 |
| Автобус Газель-1ед | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация п. Салым | телефон 290-119 290-219 |

Глава поселения                                                                            В.Ю.Сапунов