Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая  2011 года                                                                                                     № 77-п

п. Салым

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года №137-п

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и уточнения перечня улиц подлежащих ремонту, п о с т а н о в л я ю:

1.В постановление администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года №137-п «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым на 2011-2015 годы» внести следующие изменения:

1.1 В приложении к постановлению администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года №137-п  в паспорте раздел: «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Паспортизация автомобильных дорог | местный бюджет – 289 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 289 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дорог | местный бюджет – 2472 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 452 тыс.руб. 2012г. – 505 тыс.руб. 2013г. – 505 тыс.руб. 2014г. – 505 тыс.руб. 2015г. – 505 тыс.руб. | бюджет автономного округа (софинансирование)– 46968,22 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 8594,00 тыс.руб. 2012г. – 9593,00 тыс.руб. 2013г. – 9593,74 тыс.руб. 2014г.– 9593,74 тыс.руб. 2015г. – 9593,74 тыс.руб. |
|  | Строительство автомобильных дорог | Финансирование за счет иных источников финансирования( привлеченных средств), всего 54623 тыс.руб., в т.ч. : 2014г. – 27311,5 тыс.руб.; 2015 г. –27311,5 тыс.руб. |  |

1.2 В приложении к постановлению администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года №137-п  в паспорте раздел: «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Основным результатом реализации программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. Количественные показатели: 1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до _17,627__ км, или на 13,6 %; 2) Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 30661,82 кв.м, в т.ч. в 2011 году – 5903 кв.м; в 2012 году – 6380,9 кв.м; в 2013 году – 5984,4 кв.м; в 2014 году – 6030,92 кв.м в 2015 году – 6362,6 кв.м. |
| --- | --- |

1.3 В приложении 1 к программе пункт 1.1 таблицы изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,379км площадью 2372374 м2 | 2011 | 3835 | 3835 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3643 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |

1.4 В приложении 1 к программе пункт 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Автомобильная дорога улица Нагорная, протяженностью 0,357 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,357км площадью 2372542 м2 | 2011 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3788 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |

1.5 В приложении 1 к программе пункт 1.3 таблицы изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,379км площадью 2372322,4 м2 | 2011 | 3563 | 0 | 3563 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3385 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |

1.6. В приложении 1 к программе пункт 1.10 в таблице  изложить в следующей редакции:

| 1.10 | Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,307км площадью 1843,2 м2 | 2015 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по I |  | 41517,74 | 7822 | 7915 | 8611,74 | 9517 | 7652 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1902 | 391 | 396 | 305 | 405 | 405 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 39615,74 | 7431 | 7519 | 8306,74 | 9112 | 7247 |  |
|  | за счет привлеченных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1.7. В приложении 1 к программе пункт 2.1 в таблице  изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,1645 км площадью 987м2 | 2011 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |

1.8. В приложении 1 к программе пункт 2.2 в таблице  изложить в следующей редакции:

| 2.2 | Автомобильная дорога улица Молодежная, протяженностью 0,754км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,282км площадью 1692 м2 | 2012 | 2183 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2074 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |

1.9. В приложении 1 к программе пункт 2.5 в таблице  изложить в следующей редакции:

| 2.5 | Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ: протяженностью 0,30206км площадью 1812,4 м2 | 2015 | 2446,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446,74 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2346,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346,74 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по II |  | 7922,48 | 1224 | 2183 | 1487 | 581,74 | 2446,74 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 570 | 61 | 109 | 200 | 100 | 100 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 7352,48 | 1163 | 2074 | 1287 | 481,74 | 2346,74 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1.10. В приложении 1 к программе раздел III в таблице  изложить в следующей редакции:

| III. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство проездов и автодорог протяженностью 1,060 км | 2013-2014 | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 | За счет привлеченных средств |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 104352,22 | 9335 | 10098 | 37410,24 | 37410,24 | 10098,74 |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 2761 | 741 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 46968,22 | 8594 | 9593 | 9593,74 | 9593,74 | 9593,74 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 |  |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы поселения                                           О.Ю. Рындин