Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2011 г.                                                                                          № 26-п

п.Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2011 года

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка  п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2011 году на территории сельского поселения Салым (приложение 1).

3. Утвердить состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (приложение 2).

4. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Рындина О.Ю.

Глава поселения                                                                               В.Ю.Сапунов

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Салым

от 24 марта 2011г.   № 26-п

# П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весеннего паводка в 2011 году на территории сельского поселения Салым.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов | Март | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 2 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Март-апрель | ЗАО «Мехстрой», ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и др.предприятия |
| 3 | Очистка от снега колодцев и подъездов к ним | Март | Ф-л №1 ПМУП «УТВС», ООО«Тепловик», ДТВУ-7 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 4 | Очистка от снега отмосток жилых домов | Март-апрель | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 5 | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Апрель | ЗАО «Мехстрой», ООО «Контур Сервис», ПМУП «УТВС», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ОАО «ПМК-СН», предприятия |
| 6 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток) | Апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 7 | Очистка от заторов древесины в р-не мостов. | Апрель-май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 ОАО «Кода Салым Лес», ЗАО «Салым-93» |
| 8 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления, из подвалов жилых домов | По мере необходимости | ПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга», ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 9 | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 10 | Определение мест размещения эвакуированного населения | Апрель | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | ООО «Сибтрансэлектро» |
| 12 | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 13 | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |

Глава поселения                                                                                    В.Ю.Сапунов

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 24 марта 2011г.  № 26-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (по состоянию на 01.04.2011 года)

| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а) Речные средства |  |  |  |  |
| Мотолодка – 1 ед. Мотолодка - 1ед. | 1 апреля | Администрация с.п. Салым База КС-6 | Администрация с.п. Салым Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Телефон 290-219 290-210 290-212 |
| б) Авиационные средства - нет |  | имеется вертолетная площадка | аэропорт | телефон 292-539 |
| в) Инженерная и автомобильная техника |  |  |  |  |
| Вахта УРАЛ-1ед Кировец К-700 – 1 ед | постоянно | ООО РЛК «Кода Лес» | ООО РЛК «Кода Лес» | телефон 290-823 |
| Ассениз-ная машина КАМАЗ-КО-505-1-ед Ассениз-ная машина УРАЛ-КО-505-1 ед Трактор ТО-49-1ед | постоянно | База Ф-ла №1 ПМУП «УТВС» | Ф-л №1 ПМУП «УТВС» | телефон 290-491 290-417 |
| Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед | постоянно | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | телефон 292-507 |
| Погрузчик-1 ед Самосвал – 1 ед | постоянно | ООО «СЛПК» | ООО «СЛПК» | телефон 290-480 |
| Автогрейдер-1ед Экскаватор-1ед Погрузчик-1ед. УДС –1ед | постоянно | ЗАО «Мехстрой» | ЗАО «Мехстрой» | телефон 290-631 |
| Грейдер ДЗ-98-1ед Бульдозер Т-130 -1ед Автобус ПАЗ, МАН – 2 ед. Бортовая УРАЛ-1ед Бортовая полуприцеп-1ед. | постоянно | База КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | телефон 290-210 290-212 с.89224166209 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вездеход ГАЗ-71 | постоянно | База ф-ла ГП «Югралесхоз» | Салымский ф-л ГП «Югралесхоз» | телефон 296-124 |
| Автобус-1ед Бортовая УРАЛ-1ед | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС«Салым» | ЛПДС «Салым» | телефон 298-528 298-514 |
| Автобус Газель-1ед Погрузчик – 1ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым | телефон 290-119 290-219 |

Глава поселения                                                                            В.Ю.Сапунов