Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2011 г.           	№ 204-п

п. Салым

Об утверждении  ведомственной целевой программы

«Капитальный  ремонт многоквартирных жилых домов

сельского поселения Салым»  на 2012 год

- В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нефтеюганского района  от 13 июля 2010 года  № 908-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, в целях обеспечения сохранности и надлежащего  состояния   жилищного   фонда   на   территории  сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить   ведомственную целевую программу  «Капитальный  ремонт  многоквартирных жилых домов сельского поселения Салым» на 2012 год (далее Программа) согласно приложению.

- Исполнителем настоящей Программы является муниципальное 
учреждение   «Администрация сельского поселения Салым».

- Настоящее постановление   подлежит официальному   опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения О.Ю. Рындина.

Глава поселения			                                             В.Ю. Сапунов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 30 декабря 2011 г. № 204-п

Ведомственная целевая программа  «Капитальный  ремонт

многоквартирных жилых домов

сельского поселения Салым» на 2012 год

Паспорт

целевой программы

| Заказчик целевой программы | Муниципальное образование сельское поселение Салым |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевой программы | Ведомственная целевая программа муниципального образования сельское поселение Салым «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов» на 2012 год (далее программа) |  |
| Разработчик целевой программы | Муниципальное образование сельское поселение Салым |  |
| Исполнитель программы | Муниципальное образование сельское поселение Салым, управляющие организации, товарищества собственников жилья |  |
| Цели и задачи целевой программы | Цель программы – Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задача программы –улучшение технического состояния многоквартирных домов и продления их срока эксплуатации. |  |
| Показатель результативности | Увеличение срока эксплуатации жилых домов, после проведения комплексного капитального ремонта до 15 лет |  |
| Характеристика программных мероприятий | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |
| Сроки реализации целевой программы | 2012 год |  |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | Источники финансирования | 2012 год |
|  | Бюджет сельского поселения Салым, тыс. руб. | 7470 |
|  | Всего, тыс. руб. | 8300 |
| Ожидаемые - конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | Приведение в технически исправное состояние общего имущества многоквартирных домов: - проведение капитального ремонта кровли многоквартирных домов - утепление фасадов (торцевые стены) |  |

1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем  реализации  ведомственной целевой  программы

По данным статистического отчета площадь жилого фонда сельского  поселения Салым составляет 123690,42 м2, в его составе – 29 многоквартирных дома общей площадью  91 935,4 м2.

Из общего количества многоквартирных домов 20 многоквартирных  дома, общей площадью 75516,1 м2 возведено до 1995 года.

Доля многоквартирных домов общей площадью 19160 квадратных метров, имеющих физический износ от 31 до 70 %, составляет 25,4 % от  общего количества многоквартирных  домов, где проживают 1604 человек или 26%  всего населения сельского поселения Салым.

Это те объемы жилищного фонда, которые во избежание дальнейшего разрушения необходимо привести в нормативное состояние и повысить их энергетическую эффективность.

- Жилищный кодекс Российской Федерации возложил обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома на собственников помещений. При этом большинство граждан, ставших собственниками занимаемых ими квартир в результате приватизации, не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

- Кроме того, отсутствует действенный и безопасный механизм накопления средств собственников на проведение капитального ремонта, все это ведет к снижению объемов и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

- Недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приводит к повышенному уровню износа многоквартирных домов, низким потребительским свойствам жилищного фонда, а затем и к его аварийности.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу – улучшения технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.

Для решения поставленной цели и задачи в рамках данной программы проводятся следующие работы:

- по устранению неисправностей изношенных элементов жилищного фонда, общего имущества в  многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования из местного бюджета и средств собственников жилых помещений (квартир), поданными заявками (приложение №1). Критериями по включению жилого дома в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту является:

- износ дома от 31 до 70%

- предписания и требования надзорных органов в отношении многоквартирных домов, физический износ которых не входит в  установленные пределы.

2.2. Задача Программы: улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

3. План  программных мероприятий

В процессе реализации Программы осуществляется комплекс следующих мероприятий (приложение №2):

Определение перечня многоквартирных домов, софинансирование которых производится и бюджета сельского поселения Салым.

Определение перечня видов работ на каждый многоквартирный жилой дом, в котором предусматривается проведение ремонта.

Составление ведомостей дефектов и сметной документации на каждый многоквартирный жилой  дом по видам работ капитального ремонта:

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.

Проведение общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов по вопросу участия в Программе.

4.Ожидаемые конечные результаты реализации

ведомственной целевой программы

Осуществление предусмотренного программой комплекса мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда сельского поселения Салым, обеспечить приведение в технически исправное состояние общего имущества многоквартирных домов.

5. Механизм реализации Программы

Общее  руководство за реализацией мероприятий программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее Департамент).

При реализации программы Департамент:

- анализирует ход выполнения программы и осуществляет мониторинг реализации мероприятий в рамках программы;

- проводит совещания с администрацией  поселения, управляющими организациями.

Бюджетное финансирование мероприятий по капитальному ремонту домов осуществляется  при  условии софинансирования требуемых затрат собственниками жилых помещений в  многоквартирных домах долей не менее 5% от сметной стоимости, в том числе доля муниципального образования сельского поселения Салым, в случае наличия в многоквартирном доме  муниципальных жилых помещений (квартир).

Субсидии предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым на соответствующий финансовый год.

После получения уведомления о выделении субсидии УО, ТСЖ, СПК предоставляют в администрацию поселения документальное подтверждение о наличии денежных средств собственников жилых помещений (квартир) на капитальный ремонт дома на  отдельном банковском счете.

Субсидия предоставляется на условиях безвозмездности и безвозвратности.

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

При реализации программы Администрация поселения:

- осуществляет комплексный контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- согласовывает сметы, акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Исполнители программы УО, ТСЖ, СПК несут ответственность за  своевременное и качественное выполнение мероприятий настоящей программы и предоставление отчетности по выполненным работам.

Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Администрацией поселения в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами района.

6.Обоснование потребности финансового обеспечения

ведомственной целевой  программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования  сельского поселения Салым, а также  средств собственников  жилых  помещений.

Для реализации мероприятий программы необходимо 8 300 тыс.руб. в том числе:

- средств местного бюджета  - 7 470 тыс.руб.

- средств собственников помещений  - 830 тыс.руб.

Программа может быть реализована при условии финансирования работ в полном объеме бюджетом муниципального образования сельского поселения Салым и собственниками помещений, ремонтируемых жилых домов.

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Капитальный  ремонт многоквартирных

жилых домов сельского поселения

Салым» на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту  в 2012  году

| № п\п | адрес многоквартирного дома |  |  | Год ввода в эксплуатацию МКД | Процент износа дома 31-70% | Общая площадь МКД, всего (кв.м.) | Площадь жилых помещений (кв.м.) |  | Количество квартир в МКД | Количество квартир, находящихся в частной собственности | Вид работы (ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных сетей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Наименование улицы | Номер дома |  |  |  | всего | В том числе помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Утепление торцевых стен фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Салым | 45 лет Победы | 8 | 1991 | --- | 814,1 | 671,4 | 585,06 | 12 | 10 | Заделка швов и покраска фасада |
| 2 | п. Салым | 45 лет Победы | 6 | 1991 | --- | 1276,3 | 965 | 234,7 | 22 | 4 | Утепление торцевых стен фасада |
| 3 | п. Салым | Привокзальная | 5 | 1978 | 42 | 837,90 | 771,30 | 556,30 | 18 | 13 | Утепление торцевых стен фасада |
| 4 | п. Салым | Привокзальная | 8 | 1976 | 45 | 564,40 | 516,40 | 427,00 | 12 | 11 | Утепление торцевых стен фасада |
| 5 | п. Салым | Привокзальная | 10 | 1978 | 43 | 557,70 | 514,70 | 302,00 | 12 | 8 | Утепление торцевых стен фасада |
| 6 | п. Салым | 45 лет Победы | 2 | 1991 | ---- | 798,4 | 664,9 | 502,8 | 12 | 9 | Утепление торцевых стен фасада |
| 7 | п. Салым | 45 лет Победы | 18 | 2005 | ----- | 5179,0 | 3653,08 | 1978,9 | 62 | 30 | Утепление торцевых стен фасада |
| 8 | п. Салым | Северная | 17 | 1995 | --- | 3698,4 | 1622,4 | 1510,6 | 24 | 22 | Утепление торцевых стен фасада |
|  |  |  |  | Капремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Салым | 45 лет Победы | 6 | 1991 | --- | 1276,3 | 965 | 234,7 | 22 | 4 | Капремонт кровли |
| 10 | п. Салым | 45 лет Победы | 1 | 1991 | --- | 1328,1 | 823,9 | 515,5 | 22 | 7 | Капремонт кровли |
| 11 | п. Салым | 45 лет Победы | 12 | 1997 | 12 | 797,5 | 665,9 | 401,8 | 18 | 13 | Капремонт кровли |
| 12 | п. Салым | Привокзальная | 10 | 1978 | 43 | 557,70 | 514,70 | 302,00 | 12 | 8 | Капремонт кровли |
| 13 | п. Салым | Нагорная | 7 | 2007 | - | 468,7 | 418,2 | 418,2 | 8 | - | Утепление чердачного перекрытия |
| 14 | п. Сивыс-Ях | ---------- | 14 | 1979 | 55 | 531,6 | 491,4 | 133,7 | 12 | 3 | Капремонт кровли |